内　　　訳　　　書

１式当り

| 工 種 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計業務 |  |  |  |  |  |  |
| 直接費 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人件費 |  |  |  |  |  |  |
| 設計協議 | 中間1回 | 業務 | 1 |  |  |  |
| 配水管設計 開削工法 | 小口径（φ350mm以下） 布設替詳細設計 L=120ｍ | 式 | 1 |  |  |  |
| 直接人件費 計 |  |  |  |  |  |  |
| 直接経費 |  |  |  |  |  |  |
| 電子成果品作成費 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 旅費交通費 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 直接経費 計 |  |  |  |  |  |  |
| 直接原価 |  |  |  |  |  |  |
| その他原価 | 直接人件費×α/（1-α） | 式 | 1 |  |  |  |
| 間接原価 |  |  |  |  |  |  |
| 業務原価 |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費 | 業務原価×β/（1-β） | 式 | 1 |  |  |  |
| 業務価格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改め |  |  |  |  |  |
| 消費税相当額 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 業務委託料 |  |  |  |  |  |  |

第１号内訳書　　設計協議（詳細設計）

１業務当り

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 技師Ｃ | 技術員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１回打合せ |  | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
| 中間打合せ |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 最終打合せ |  | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
| 計（人） |  | 2.0 | 3.0 | 1.0 |  |  |
| 単 価 |  |  |  |  |  |  |
| 金 額 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人件費計 |  |  |  |  |  |  |

配水管設計　開削工法　小口径（管径350ｍｍ以下）

第２号内訳書　　布設替詳細設計

1ｋｍ当り

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 技師Ｃ | 技術員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現地調査 |  | 0.80 | 1.80 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
| 設計計画 |  |  |  |  |  |  |
| 各種計算 |  |  |  |  |  |  |
| 図面作成 |  | 0.70 | 1.50 | 3.30 | 3.30 | 2.70 |
| 数量計算 |  | 0.70 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 3.40 |
| 審 査 |  | 0.50 | 1.10 | 1.50 | 1.40 |  |
| 小計（人） |  | 2.70 | 6.30 | 11.80 | 11.60 | 9.30 |
|  | 歩掛補正率 | 管径による補正 |  | 0.910 | 加重平均 |  |
|  |  | 延長による補正 |  | 0.60 | L=120ｍ |  |
|  |  | 設計条件による補正 |  | 0.85 |  |  |
|  |  | 工事案件数による補正 |  | 1.00 | 工事案件数1件 |  |
|  |  | 仮設配管による補正 |  | 1.000 |  |  |
|  |  | 土工事による補正 |  | 1.000 |  |  |
|  |  | その他 |  | 1.000 | ＝ | 0.46410 |
| 補正歩掛（人） |  | 1.253 | 2.924 | 5.476 | 5.384 | 4.316 |
| 単 価 |  |  |  |  |  |  |
| 金 額 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人件費計 |  |  |  |  |  |  |